WeiSQL AI 项目状态报告

2026-10-31 · 仓库 HEAD 908dda8 · 325 个自动化测试 · 尚未发布 npm

# 1. 一句话状态

工程原型。Manifest V1 与数据包格式稳定，五个包共 325 个自动化测试，CI 覆盖构建、类型、测试与发布元数据；精确检索、ANN、全文、融合、RAG、单文件容器与浏览器 SQL 均有实现与实测数字。尚未发布 npm 包，也没有任何未经测量的性能承诺。

| 维度 | 状态 |
| --- | --- |
| 测试 | 325 个全绿（SDK 209 / DuckDB 25 / WASM 38 / USearch 13 / CLI 40） |
| CI | GitHub Actions：Ubuntu + Windows 行为闸门（含 SQL 契约），另有派生索引、容器、bench:wasm 冒烟与 Chromium 探针作业 |
| 许可证 | Apache-2.0（根目录与每个包内各一份） |
| 发布 | 未发布 npm 包（缺组织与访问令牌） |
| 实测 | 精确向量、ANN（含分布对照）、全文（含体积拆分）、浏览器一致性、DuckDB-Wasm 物化 |

# 2. 能力矩阵

| 能力 | 实现 | 测试 | 文档 | 实测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manifest V1 校验（L1/L2） | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| L3 资源完整性（尺寸 + SHA-256） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L4 Parquet 内容校验（CLI --l4） | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTTP / Node 文件 Reader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 有界 LRU 缓存 + 请求合并 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Runtime 生命周期与能力报告 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 精确向量检索 | ✓ | ✓ | ✓ | 129–152 ms p50 @100k×128 |
| Hybrid 过滤两策略（等值/IN/范围/日期） | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| DuckDB 只读 SQL（memory / lazy） | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| DuckDB-Wasm 浏览器 SQL（含只读 CTE） | ✓ | ✓ + 探针 | ✓ | open() 1.37–1.70 s，查询 < 50 ms |
| USearch ANN（持久化 / 现场构建） | ✓ | ✓ | ✓ | 0.385–0.740 Recall@10 |
| ANN 后过滤（显式可选） | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 全文检索 BM25 | ✓ | ✓ | ✓ | p50 ≈10.5 ms @100k 文档 |
| RRF 融合 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| RAG 证据组装 | ✓ | ✓ | ✓ | 端到端 |
| .wsql 单文件容器（pack/validate/unpack/流式） | ✓ | ✓ | ✓ | 3.6 KB 包往返 |
| Manifest Ed25519 签名（多签 / 轮换 / root 授权） | ✓ | ✓ | ✓ | 篡改、信任固定与有效期均拒绝 |
| 浏览器路径（Chromium） | ✓ | 探针 | ✓ | 与 Node 逐字段一致 |
| 发布前检查 + Apache-2.0 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| CSV/JSON → Parquet 转换工具 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# 3. 包与依赖

| 包 | 版本 | 运行时依赖 |
| --- | --- | --- |
| @weisql/sdk | 0.1.0 | 无 |
| @weisql/duckdb-adapter | 0.1.0 | @duckdb/node-api 2.0.0-r.1 |
| @weisql/duckdb-wasm-adapter | 0.1.0 | @duckdb/duckdb-wasm 1.32.0 |
| @weisql/usearch-adapter | 0.1.0 | usearch 2.26.5 |
| @weisql/cli | 0.1.0 | @weisql/sdk |

依赖方向单向，下游对 SDK 使用 caret 范围，由 release:check 强制校验。

# 4. 测试与 CI

| 包 | 测试数 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| @weisql/sdk | 209 | 校验、Reader、缓存、Builder、精确/融合/RAG、容器、随机输入错误契约、Adapter 契约 |
| @weisql/duckdb-adapter | 24 | 只读边界、参数绑定、两种表加载、两层字节预算、取消 |
| @weisql/duckdb-wasm-adapter | 38 | 关键字白名单、CTE 分类、值映射、两层预算、取消、错误契约、真实 WASM 集成 |
| @weisql/usearch-adapter | 13 | 度量映射、持久化索引、后过滤、生命周期 |
| @weisql/cli | 38 | 校验退出码、--json、pack、unpack、容器校验、--l4 |
| 合计 | 325 |  |

verify 作业：Ubuntu + Windows 矩阵，npm ci → build → typecheck → test → release:check → 示例包校验。

derived 作业：fixture 可复现性（重生成后 git status 必须为空）→ 构建文本/ANN 索引并校验 → 打包容器 → 解包后再次校验 → bench:wasm 冒烟（1k 行物化）。

probe:* 与完整 bench 不在 CI 内：需要 Chromium / Python / 稳定机器，因此浏览器与性能结论必须在本地复现并注明环境。

# 5. 全部实测数字

| 指标 | 数值 | 条件 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精确检索 p50 | 129–152 ms | 100k × 128，20 查询 | 单机、热页缓存 |
| 精确检索 I/O | 51.2 MB/查询 | 同上 | 未做列裁剪 |
| ANN 加速 | ≈9.5× | 100k × 128，expansionSearch=512 | 合成数据 |
| ANN Recall@10 | 0.385–0.740 | 均匀 0.735；紧聚类 0.385 | 强依赖数据分布 |
| ANN 索引构建 | 2.7–15.2 s | 同上 | 构建时间随分布变化 |
| 过滤查询（窄连续） | p50 15.1 ms | 100k 行，尾部 1000 行 | 反向索引 + 连续段读取；散乱 1/8 回退顺序扫描 135 ms |
| 量化（合成，成簇） | f16 −39% 无损 / i8 −58% 掉 9.5 点 | 50k × 128，64 簇 | 提高 expansion 不能恢复 i8；真实语料未测 |
| 全文索引体积 | 74.2 MB | 100k 文档、5000 词项、50 tokens/文档 | 其中正文 33.1 MB |
| 全文查询 p50 | 10.2–10.8 ms | 同上 | 固定开销 ≈8 ms + 每命中随机读 |
| 全文索引构建 | 4.5 s | 同上 | 含读取 Parquet 文本列 |
| 浏览器一致性 | 8 向量 + 5 文本 + 9 SQL + 5 流式 + RAG + 容器 | Chromium 1248 vs Node 24 | 3 条记录、2 维，不能外推 |
| DuckDB-Wasm 物化 500k 行 | 298 ms，RSS ~+76 MB | 18.8 MB Parquet，Node 内同一 WASM | 约 4× Parquet；浏览器未测 |
| 浏览器流式读取 | 100k/1M/5M：126/871/4,542 ms，首行 5–16 ms | Chromium 1248，sqlStream(range()) | 单次运行、合成数据 |
| 浏览器 Parquet 流式 | 20 万/50 万行：流式 430/2,165 ms；db.sql 堆 +40.6/+95.4 MB | 7.5/18.8 MB Parquet，Range + L3 + 物化 | open() 1,963/2,430 ms |
| 浏览器冷启动 | open() 1,817 ms；传输 36.3 MB | Chromium 1248，关闭 HTTP 缓存 | 本地服务器，无 CDN |
| 浏览器 SQL 取消 | 202 ms 查询 → 51 ms 返回 | abort 于 50 ms | 引擎未停（engineMayStillRun） |

## 5.1 ANN 召回与数据分布

| 分布（100k × 128，Top-10，expansionSearch=512） | Recall@10 均值 | 最低 |
| --- | --- | --- |
| 均匀随机 | 0.735 | 0.400 |
| 100 簇，spread 1.0 | 0.740 | 0.100 |
| 100 簇，spread 0.35 | 0.685 | 0.000 |
| 10 簇，spread 0.35 | 0.590 | 0.000 |
| 100 簇，spread 0.1 | 0.385 | 0.000 |
| 100 簇，spread 0.1，expansionSearch=2048 | 0.760 | 0.000 |

结论：召回数字必须连同分布与规模一起报告。均匀随机并不是 HNSW 最不利的情形——这一点曾被写入 ADR-030，已在 ADR-043 中用上表数据推翻。

# 6. 未实现与未验证

## 6.1 外部条件阻塞

| 项 | 阻塞原因 |
| --- | --- |
| npm 发布 | 缺少组织与访问令牌；LICENSE 已确定为 Apache-2.0 |
| 真实数据集 Recall@K | 需要真实 embedding 语料 |
| 多机 / 冷缓存基准 | 需要第二台机器与清缓存手段 |
| 真实 CDN / CORS 验收 | 需要实际部署环境 |

## 6.2 设计未定或明确不做

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| ANN 过滤的完整性保证 | 只有显式后过滤，可能少于 topK，已在诊断中标注 |
| 同主版本内的索引格式变化 | 只按主版本判定，无法探测其内部变化 |
| .wsql 压缩算法协商 | 目前只有 gzip；brotli 需要新版本号 |
| JSON 等值过滤 | 需要规范化形式，当前明确拒绝 |
| 融合质量需要相关性标注 | k 只做了稳定性测量，未回答哪个 k 排序更好 |
| 时间戳与嵌套列的源数据推断 | 转换工具只覆盖标量类型 |
| 中文分词 | CJK 逐字，精度换可预测性 |
| 浏览器 SQL 参数类型 | JSON 绑定；Date、二进制与超范围 bigint 明确拒绝 |
| SQL 结果规模 | maxRows 超限硬失败；sqlStream() 提供增量交付，db.sql() 仍一次性返回 |
| 浏览器大表与冷启动 | 只测了 Node 内的同一 WASM 构建（500k 行），浏览器内存与 34 MB 首载未测 |
| COI / 多线程 | 已试不可用：parquet 扩展与共享内存 ABI 不兼容（ADR-063） |

# 7. 关键决策

完整 70 条记录见仓库 docs/DECISION_LOG.md；下表列出与外部读者最相关的决策。

| ADR | 决策 |
| --- | --- |
| 016 | Manifest V1 语义与约束 |
| 022 | 精确优先，ANN 必须自报 exact: false |
| 026 | 基准装置是测量设备，不是性能承诺 |
| 028 | USearch 度量映射经实测校准 |
| 029 | 索引参数进 Manifest，缺参数拒绝加载 |
| 030 / 043 | ANN 召回必须按分布报告（043 推翻 030 的「均匀最差」判断） |
| 032 / 033 | 全文索引格式、ID Map 与排序规则 |
| 035 | 融合用 RRF，只用排名 |
| 036 | RAG 只做证据组装，不调用模型 |
| 037 | ANN 过滤只提供显式后过滤 |
| 039 | .wsql 不压缩、整文件入内存 |
| 040 / 044 / 045 | Apache-2.0 每包自带许可证；容器防穿越；不可信输入错误契约 |
| 057 | Builder 在构建时签名，发布链路少一步补签 |
| 065 / 066 | 浏览器 SQL 用 DuckDB-Wasm、扩展同源自托管；066 用 tokenizer 支持只读 CTE |
| 063 / 064 | COI 多线程因扩展不兼容不采用；取消只承诺立即停止等待 |
| 067 | 物化预算分单表与整包两层，且在建库前检查 |

# 8. 发布就绪度

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 测试 / 类型 / 构建 | ✓ 325 测试，typecheck 通过 |
| 打包内容 | ✓ 仅 dist/ + README + LICENSE，无 src/test 泄漏 |
| 依赖范围 | ✓ caret 且跟踪本地版本 |
| 许可证 | ✓ Apache-2.0（根 + 每包） |
| CI | ✓ 双平台行为闸门 |
| npm 组织与令牌 | 未完成 |
| 多机基准 | 未完成 |

结论：技术上可发布，行政上未就绪。

# 9. 建议的下一步

1. 配置 npm 令牌 → npm publish --dry-run 核对五个包 → 正式发布。

2. 在真实 embedding 数据上测 Recall@K，替换第 5.1 节的合成数字。

3. 补齐 SQL Adapter 的共享契约测试，覆盖 Node 与 DuckDB-Wasm 两个实现。

4. 为 db.sql 增加行数上限或流式返回，避免大结果把浏览器打爆。

5. 第二台机器复现基准，并在真实 CDN 上验收 CORS / Range / 缓存。

6. 视需要再做压缩算法协商或源数据的时间戳推断。